Выбор землеройных машин.

Объём работ по срезу растительного слоя составляет:

V=0,15·80·75=900 м³.

Для разработки растительного грунта принимаем бульдозер на тракторном ходу с мощностью двигателя 80 л.с. марки С – 80.

Для разработки грунта могут быть использованы экскаваторы, оборудованные обратной лопатой.

- ЭО 5015А ёмкость ковша 05 м3

- ЭО 4121А ёмкость ковша 0.65 м3

Сравнение вариантов следует производить по показателю приведённых затрат:

ПЗ=С+Ен⋅к⋅Т0Т,

где С – себестоимость работ;

Ен– нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности.

к – балансовая стоимость машины.

Т0– количество часов работы машины на объекте.

Тг – нормативное число часов работы машины в году.

C=1.08⋅CЕ+СГ⋅Т0Тг+Т0⋅СТ;

T0=VПэ;

Пэ=3600⋅qtц⋅ке⋅кв.

1.08 – коэффициент учитывающий накладные расходы.

tц– время рабочего цикла.

ке– коэффициент использования ёмкости ковша экскаватора.

кв– коэффициент использования экскаватора в смену.

Се– единовременные затраты, связанные с перевозом, монтажом и демонтажом.

Сг – годовые затраты (A⋅k100 %, где A – норма амортизационных отчислений).

CT=Cот+Срзо+Сэм+Ссм+З

Ст– текущие затраты.

Сот– стоимость технического обслуживания и технического ремонта.

Срзо– стоимость ремонта и замены.

Сэм– стоимость энергоматериалов.

Ссм– стоимость смазочных материалов.

З– заработная плата машинистов.

# Э 5015А

T0=VПэ=3928.8558.85= 67c, где Пэ=3600⋅0.520.8⋅0.85⋅0.8=58.85 р;

C=1.08⋅42.75+3193.4⋅663100+67⋅2.45=297 р

Пз=204+0.12⋅20340⋅663100=256р.

# Э 4121А

T0=VПэ=3928.8558.35=68 c,

где Пэ=3600⋅0.6524.2⋅0.85⋅0.71=58.35 р

СГ=А⋅к100=18.5⋅23470100=4342 р;

C=1.08⋅42.75+4342⋅683275+68⋅3.22=380 р;

Пз=380+0.12⋅23470⋅683275=439 р.

Для разработки котлована выбираем экскаватор Э 5015А.