ОГЛАВЛЕНИЕ.

Введение……………………………………………………………………………..4

- Общее положение проекта

  - Общие сведения о тоннеле………………………………………………..5

  - Горно-геологические условия…………………………………………….5

  - Поперечное сечение тоннеля……………………………………………...7

  - Существующее положение………………………………………………..8

- Сооружение тоннеля.

  - Выбор и обоснование способа сооружения тоннеля…………………….9

  - Определение трудоемкости работ……………………………………….12

  - Сооружение врезки со стороны Северного портала……………………15

  - Северная пром. площадка………………………………………………..17

  - Производство работ в тоннеле:

- возведение постоянной обделки сводовой части тоннеля……………...17

- разработка нижней части тоннеля………………………………………..17

- работы по первичному и контрольному нагнетанию…………………...21

- сбойка тоннеля……………………………………………………………..22

- Вентиляция.

  - Общие сведения…………………………………………………………...23

  - Расчет системы вентиляции тоннеля…………………………………….24

  - Характеристика вентиляционного оборудования………………………30

- Охрана труда

  - Меры безопасности при ведении работ в тоннеле……………………...31

  - Производственная санитария…………………………………………….32

  - Противопожарная защита………………………………………………...34

  - Подземное пожарное водоснабжение

- общие сведения…………………………………………………………….37

- расчет пожарных насосов…………………………………………………38

  - Правила поведения работников при ЧС………………………………...41

  - Пример ЧС………………………………………………………………...43

- Охрана окружающей среды…………………………………………………44

- Электроснабжение…………………………………………………………..45

- Маркшейдерские работы……………………………………………………48

- Технико-экономические показатели……………………………………….51

Список использованной литературы……………………………………………..57