1. Графы

Задание 1.1

1. Охарактеризовать граф.

2. Выписать матрицу смежности графа.

3. Вычислить степени вершин.

Решение:

Данный граф является неографом, так как его ребра не ориентированные и не имеют начало и конец.

Ст. V1 =3

Ст. V2 =3

Ст. V3 =3

Ст. V4 =3

Ст. V5 =2

Ст. V6 =2

Матрица смежности графа

|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| V4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| V6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Задание 1.2

1. По матрице инцидентности нарисовать граф.

2. Охарактеризовать граф.

3. Назвать специальные вершины графа.

4. Вычислить полустепени вершин.

5. Выписать цикл, цепь, простой цикл, простую цепь.

Решение:

Данный граф называется орграфом, так как его ребра ориентированы и имеют начало и конец.

V4 и V6 – висячие вершины;

V5 – изолированная вершина.

Полустепень захода: V2 = 1; V3 = 3; V4 = 1; V6 = 1.

Полустепень исхода: V1 = 3; V2 = 1; V3 = 2.

Цепь:

Х1  Х2  Х6  Х3

Х5  Х6  Х3

Простая цепь:

Х1  Х2  Х3

Х5  Х3

Цикл: ????

V3  V3

Простой цикл: ????

V3  V3

Задание 1.3

1. Нагрузить граф задания 1.1. согласно матрице длин дуг и нарисовать.

2. По алгоритму окрашивания найти кратчайший путь между вершинами V1 и V6.

3. Построить покрывающее дерево с корнем в вершине V1.

|  | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  | 4 | 6 | 3 |  |  |
| V2 | 4 |  | 3 | 2 |  |  |
| V3 | 6 | 3 |  |  |  | 2 |
| V4 | 3 | 2 |  |  | 3 |  |
| V5 |  |  |  | 3 |  | 2 |
| V6 |  |  | 2 |  | 0 |  |

Решение:

Окрасила вершину V1. d(V1) = 0, d(x) =  для любого x  V1 и x = V1.

1. d (V2) = 4

d (V3) = 6

d (V4) = 3 – наименьшее; закрашиваю вершину V4 и дугу (V1, V4) или (V4, V2)

y = V4

2. d (V2) = 4 – наименьшее; закрашиваю вершину V2 и дугу (V1, V2)

d (V3) = 6

d (V5) = min (6; 3+3) = 6

d (V6) =

y = V2

3. d (V3) = 6 – наименьшее; закрашиваю вершину V3 и дугу (V2, V3)

d (V5) = 6

d (V6) =

y = V3

4. d (V5) = 6 – наименьшее; закрашиваю вершину V5 и дугу (V4, V5)

d (V6) = min (8; 6+2) = 8

y = V5

5. d (V6) = 8 – закрашиваю вершину V6 и дугу (V5, V6)

Кратчайший путь

V1  V3  V6.

Покрывающее дерево:

2. Сетевое планирование

Задание 2.1

1. Для задачи планирования поставки товаров оптовым покупателям построить сетевой график, привязанный к оси времени, согласно структурно-временной таблицы. Задание конкретного варианта расположено в одной из пяти правых колонок таблицы.

| Содержание работ | Работа |  |  | Длитель-ность, ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент, сi | Обозначение, аi | Опорная, аj |  |
| отбор товара | 0,1 | a1 | - | 2 |
| подготовка к отправке | 0,2 | a2 | a1 | 3 |
| выписка накладных | 0,3 | a3 | a2 | 1 |
| определение объема отгрузки | 0,4 | a4 | a3 | 1 |
| проверка цен | 0,5 | a5 | a3 | 1 |
| оформления счета | 0,6 | a6 | a5 | 1 |
| заказ автомашин для перевозки товара | 0,7 | a7 | a4 а6 | 3 |
| отправка счета покупателю | 0,8 | a8 | a4 а6 | 1 |
| проверка товара по счету | 0,9 | a9 | a7 | 2 |
| оплата счета | 1 | a10 | a8 | 12 |
| погрузка товара и проверка кол-ва | 1,1 | a11 | a9 а10 | 2 |
| перевозка товара | 1,2 | a12 | a11 | 4 |
| выгрузка и сверка с документами | 1,3 | a13 | a12 | 4 |

2. Вычислить временные параметры сетевой модели.

3. Построить критический путь, вычислить критическое время, нанести критический путь на сетевой график.

Решение:

tij – время выполнения работ;

Tp – ранний срок наступления события;

K – номер вершины, при движении из которой было получено значение Tp;

Tп – поздний срок наступления события;

Rij – полный резерв времени;

rij – свободный резерв времени.

- критический путь.

Резервы нашла по формуле:

Rij =  - Ti - tij

rij =  -  - tij

На критическом пути резервов времени нет.

3. Система массового обслуживания (СМО)

Задание 3.1

Решить задачу для СМО с отказами:

В вычислительный центр с m ЭВМ поступают заказы на вычислительные работы. Если работают все m ЭВМ, то вновь поступающий заказ не принимается. Пусть среднее время работы с одним заказом составляет  часов. Интенсивность потока заявок равна λ (1/ч). Найти вероятность отказа Ротк и m3 – среднее число занятых ЭВМ.

| m | 3 |
| --- | --- |
| λ | 0,25 |
| Тобсср | 3 |

Решение:

Интенсивность потока обслуживаний  =  =  = 0,33. Интенсивность нагрузки ЭВМ по формуле

р = ; р =  = 0,75.

Предельные вероятности состояний:

р0 = (1 + р +  + … +  + … + )-1; р0 = (1 + 0,75 + 0,752/ 2! + 0,753 / 3!)-1 = 0,476 (нет ни одной заявки);

рк = рк / k! * р0; р3 = (0,753 / 3!) * 0,476 = 0,033 (заняты три ЭВМ).

Вероятность отказа (когда заняты три ЭВМ), таким образом, Ротк = р3 = 0,033.

Относительная пропускная способность центра: Q = 1 - Ротк ; Q = 1 – 0,033 = 0,967, т. е. в среднем из каждых 100 заявок вычислительный центр обслуживает 96,7 заявок.

Абсолютная пропускная способность центра А = λ Q; А = 0,25 * 0,967 = 0,242, т. е. в один час в среднем обслуживается 0,242 заявки.

Среднее число занятых ЭВМ:  = А / ;  = 0,242 / 0,033 = 0,725, т. е. каждая из трех ЭВМ будет занята обслуживанием заявок в среднем лишь на 72,5 / 3 = 24,2%.

Задание 3.2

Решить задачу для СМО с ограниченной длиной очереди:

На автозаправочной станции установлены m колонок для выдачи бензина. Около станции находится площадка на L машин для их ожидания в очереди. На станцию прибывает в среднем λ машин в минуту. Среднее время заправки одной машины  мин. Требуется определить вероятность отказа Ротк и среднюю длину очереди Мож.

| m | 3 |
| --- | --- |
| L | 3 |
| λ | 2 |
|  | 1 |

Решение:

= 1 /  = 1 мин.

Нахожу:

р = λ /  = 2 / 1 = 2, р / m = 2 / 3, тогда

р0 = [ +  * ]-1 = [1 + 2 + 22 / 2! + 23 / 3! + 24 / 3*3! * ]-1  0.122

Ротк = Pm+L =  * p0 = (p/m)L * (pm/m!)*p0 = (2/3)3 * (23/3!) * 0.122 = 0.048;

Мож =  i = (0.122*23/3!) * [2/3 + 2(2/3)2 + 3*(2/3)3] = 0.35

Таким образом, Ротк = 0,048, Мож = 0,35 машины.

4. Игры

Задание 4.1

1. Решить игру в чистых стратегиях.

2. Выписать седловые точки.

3. Вычислить цену игры.

|  | В1 | В2 | В3 | В4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| А2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| А3 | 1 | 3 | 1 | 3 |

Решение:

Седловые точки: (А1,В1); (А3,В1); (А1,В3); (А3,В3). V (цена игры) = 1.

Задание 4.2

1. Решить игру.

Указание: использовать принцип доминирования.

|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| А2 | -3 | -4 | 2 | -1 | -4 |
| А3 | 1 | -5 | 6 | 3 | -5 |
| А4 | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 |

Решение:

Задание 4.3

1. Решить игру 2 х n графическим методом.

|  | В1 | В2 | В3 | В4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | -1 | 1 | -1 | 2 |
| А2 | 0 | -1 | 2 | -2 |

Решение:

B – верхняя цена игры

А = (0,4;0,6)

= 1.

5. Список литературы

1. Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман. Исследование операций в экономике: Учебн. Пособие для вузов/ Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

2. Е. В. Бережная, В. И. Бережной. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001.

# 3. Лабскер Л. Г., Бабешко Л. О. Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2001. – 464 с.

# 4. Шикин Е. В., Чхартишвили А. Г. Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2000. – 440 с.

5. Шапкин А.С., Мазаев Н.П. Математические методы и модели исследования операций: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2004.