ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Усть-Илимский филиал

Индустриальный факультет

Кафедра информатики

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

По дисциплине: 	Сетевые технологии

Студенту 		Филимоновой Анны Витальевны гр. АОИ-04

Задание: 	Разработать приложение  «Сетевая игра «Морской бой». Средством разработки является среда разработки Borland Delphi.

Дата выдачи: 28.01.08.		                                                       Срок сдачи: 11.04.08.

Календарный план

| Номер п/п | Наименование разделов | Сроки |  | Процент выполнения |  | Дата контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Конец | План | Факт |  |
| 1 | Выбор темы | 28.01.08 | 04.02.08 | 4 |  |  |
| 2 | Составление плана работы | 04.02.08 | 11.02.08. | 20 |  |  |
| 3 | Изучение теоретического материала | 11.02.08 | 31.03.08. | 30 |  |  |
| 4 | Стадии и этапы разработки | 11.02.08. | 31.04.08 | 80 |  |  |
| 4.1 | Техническое задание | 11.02.08 | 25.02.08 | +10 |  |  |
| 4.2 | Разработка программы | 25.02.08 | 24.04.08 | +25 |  |  |
| 4.3 | Тестирование и отладка | 24.04.08 | 31.04.08 | +15 |  |  |
| 5 | Оформление отсчета | 31.04.08 | 10.04.08 | 90 |  |  |
| 6 | Норма контроль | 10.04.08 | 11.04.08 | 93 |  |  |
| 7 | Защита |  | 11.04.08 | 100 |  |  |

Задание принял:                                  Филимонова А.В.  28.01.08

Оценка            ____Руководитель: _____________Кузнецов А.С. «__» _________ 200 __ г.